|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PASS TEAM’S PROJECT CHARTER** | | | |
| Project Name | Xây dựng website danaduli.com | | |
| Project Description | Xây dựng website cung cấp những thông tin sau cho người dùng:   * Lịch sử hình thành và đặc điểm văn hóa của những địa điểm du lịch tại Đà Nẵng. * Những hình ảnh và cảnh đẹp. * Giá vé cụ thể tại các điểm du lịch * Review của khách du lịch. * Địa chỉ những nơi có ẩm thực hấp dẫn. | | |
| Project Manager | Phạm Văn Huy | Date Approved | 15/9/2019 |
| Project Sponsor | Cao Thị Nhâm | Signature |  |
| Business Case | | Expected Goals/ Deliverables | |
| * Xây dựng website kết hợp giữa giới thiệu địa điểm du lịch và đặc điểm lịch sử - văn hóa của địa điểm đó. * Hỗ trợ các thông tin về giá vé, ẩm thực và review của khách du lịch đã trải nghiệm trước đó cho khách du lịch mới. | | * Trong vòng 15 tuần kể từ ngày 24/8/2019 đến ngày 07/12/2019, nhóm PASS xây dựng xong website danaduli.com * Cung cấp thông tin lịch sử hình thành và đặc điểm văn hóa của địa điểm du lịch * Cung cấp hình ảnh và cảnh đẹp. * Cung cấp thông tin giá vé vào cửa tại các điểm du lịch. * Khách du lịch khi trải nghiệm có thể để lại review trải nghiệm của bản thân tại phía dưới bài viết và những khách du lịch khác có thể tham gia thảo luận. * Cung cấp địa chỉ những nơi có ẩm thực nổi bật. * Xây dựng giao diện, bố cục và sử dụng màu sắc, hình ảnh trên website phù hợp hài hòa. * Đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp. | |
| Team Members | |
| Name | Role |
| Phạm Văn Huy | Project Manager |
| Nguyễn Thị Thảo | Team member |
| Nguyễn Thị Tuyển | Team member |
| Trương Thị Thu Lợi | Team member |
| Lê Trần Quý Nhân | Team member |
| Trần Ngọc Thái Sơn | Team member |
| Lê Thị Mai Lan | Team member |
| Nguyễn Thị Sương | Team member |
| Risks and Constraints | | Milestones | |
| * Không đảm bảo bao quát được hết tất cả các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng. * Các thành viên nhóm chưa có kinh nghiệm trong xây dựng website trước đó. * Các thành viên nhóm chưa có kinh nghiệm trong chạy dự án công nghệ thông tin trước đó. * Các thành viên nhóm chưa có kinh nghiệm sử dụng các ngôn ngữ lập trình để lập trình website. * Thời gian cá nhân mỗi thành viên trong nhóm khác nhau, phải linh động mỗi buổi họp. * Sử dụng nền tảng Wordpress và Wordpress plugin để xây dựng website. | | 24/8/2019 | Cuộc họp đầu tiên xác định background, purpose và goal của dự án. |
| 8/9/2019 | Hoàn thành Requirements Specification. |
| 13/9/2019 | Hoàn thành Project Charter. |
| 18/9/2019 | Hoàn thành WBS của dự án. |
| 23/9/2019 | Ký kết hợp đồng với sponsor. |
| 25/9/2019 | Thực hiện các ước lượng về thời gian, nguồn lực và chi phí. |
| 2/10/2019 | Thực hiện các hoạt động kiểm soát dự án: báo cáo, ghi nhận actual effort, thương thuyết với Sponsor và chạy các công việc của dự án |
| 23/10/2019 | Hoàn thành website trên local host. |
| 30/10/2019 | Mua tên miền danaduli.com và mua host. Chuyển website từ local host lên host trực tuyến. |
| 6/11/2019 | Chạy thử website và thu thập lỗi. |
| 24/11/2019 | Làm báo cáo cho postmeeting. |